ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной  программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года

МО «Майкопский район»

План реализации

муниципальной  программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы

и на период до 2020 года МО «Майкопский район».

|  |  | Срок исполнения | Объем финансового обеспечения всего:(тыс.руб) | В том числе по источникам: |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет МО«Майкопский район» (тыс.руб.) |  | Внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |
| - Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов проживающих и работающих в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод (приобретение) жилья молодых семей и молодых специалистов (кв.м.) |  |  |  |  |  |  | Управление сельского хозяйства муниципального образования «Майкопский район», Управление финансов МО «Майкопский район» |
| 33 |  | 2014г | 801,24 | 80,12 | 240,37 |  |  |
| 360 |  | 2015г | 8741,0 | 874,10 | 2622,30 |  |  |
| 336 |  | 2016г | 8158,0 | 815,80 | 2447,40 |  |  |
| 383 |  | 2017г | 9304,0 | 930,40 | 2791,20 |  |  |
| 408 |  | 2018г | 9906,24 | 990,62 | 2971,87 |  |  |
| 412 |  | 2019г | 10003,36 | 1000,33 | 3001,00 |  |  |
| 420 |  | 2020г | 10197,60 | 1019,76 | 3059,28 |  |  |
| Всего: 2352 кв. м. |  |  | 57111,44 | 5711,13 | 17133,42 |  |  |
| - Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры. - Развитие сети образовательных учреждений в сельской местности. |  |  |  |  |  |  |  |
| вод в действие общеобразовательных учреждений (уч.мест) |  | Срок исполнения | Объем финансового обеспечения, всего: (тыс.руб | В том числе по источникам: |  |  | Ответственный исполнитель |
|  |  |  |  | Бюджет МО «Майкопский район» (тыс.руб.) |  | Внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |
| 1.Строительство новой школы в х. Шунтук на 360 мест. МО «Тимирязевское сельское поселение» стоимость объекта 210000,0 тыс.руб. |  | 2017г.- 2018г. | 100000,0 110000,0 | 10000,0 11000,0 |  | - - | Управление образования МО «Майкопский район»; Управление финансов МО «Майкопский район»; МО «Тимирязевское сельское поселение»; |
| 2.Строительство новой школы в п. Победа на 90 мест Каменномосткое сельское поселение» |  | 2019г. 2020г. | 40000,0 40000,0 | 4000,0 4000,0 |  | - - | Управление образования МО «Майкопский район» и сельские поселения МО «Майкопский район», Управление финансов МО «Майкопский район» МО «Каменномосткое сельское поселение» |
| ВСЕГО: 450 уч.мест |  |  | 290000,0 | 29000,0 |  |  |  |
| 2. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов |  | Срок исполнения | Объем финансового обеспечения, всего: (тыс.руб) | В том числе по источникам: |  |  | Ответственный исполнитель |
|  |  |  |  | Бюджет МО«Майкопский район» (тыс.руб.) |  | Внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в х. Причтовский МО «Побединское сельское поселение» |  | 2015г. | 3780,0 |  |  |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Адыгея ( Центральная районная больница Майкопского района) и сельские поселения МО «Майкопский район» - МО «Абадзехское сельское поселение»; --МО «Побединское сельское поселение»; -МО «Кировское сельское поселение»; -Мо «Красноульское сельское поселение»; -МО «Краснооктябрьское сельское поселение»; Управление финансов МО «Майкопский район» Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Адыгея ( Центральная районная больница Майкопского района) и сельские поселения МО «Майкопский район» - МО «Абадзехское сельское поселение» --МО «Побединское сельское поселение» -МО «Кировское сельское поселение» -Мо «Красноульское сельское поселение» -МО «Краснооктябрьское сельское поселение» |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Победа МО «Побединское сельское поселение» |  | 2016г. | 4080,0 |  |  |  |  |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в х. Пролетарский МО «Кировское сельское поселение» |  | 2017г. | 4409,0 |  |  |  |  |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п.Победа МО «Побединское сельское поселение» |  | 2018г. | 4760,0 |  |  |  |  |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в Х. Ткачев МО «Красноульское сельское поселение» |  | 2019г. | 5142,0 |  |  |  |  |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Первомайский МО «Абадзехское сельское поселение» |  | 2019г. | 5142,0 |  |  |  |  |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ст. Безводная МО «Краснооктябрьское сельское поселение» |  | 2020г. | 5554,0 |  |  |  |  |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ст. Новосвободная МО «Абадзехское сельское поселение» |  | 2020г. | 5554,0 |  |  | - |  |
| ВСЕГО: 8 ед. |  |  | 38421,0 |  |  |  |  |
| 3. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения | Объем финансового обеспечения всего: (тыс.руб) | В том числе по источникам: |  |  | Ответственный исполнитель |
|  |  |  |  | Бюджет МО«Майкопский район» (тыс.руб.) |  | Внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |
| Ввод плоскостных спортивных сооружений (кв.метров) |  |  |  |  |  |  | Управление финансов администрации МО «Майкопский район». МО «Тульское сельское поселение» МО «Кужорское сельское поселение» Управление ЖКХ, ТЭК, строительства, транспорта и связи администрации МО «Майкопский район» |
| - Строительство плоскостного спортивного сооружения 970кв.м. МО «Тульское сельское поселение» |  | 2017г. | 3500,5 | 87,5 |  |  |  |
| Строительство плоскостной спортивной площадки в ст. Кужорская 320кв.м. МО «Кужорское сельское поселение» |  | 2017г. | 1500,5 | 37,5 |  |  |  |
| ВСЕГО: 1290 кв.м. |  |  | 5001,0 | 125,0 |  |  |  |
| 4.Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок исполнения | Объем финансового обеспечения (тыс.руб) | В том числе по источникам: |  |  | Ответственный исполнитель |
|  |  |  |  | Бюджет МО«Майкопский район» (тыс.руб.) | Внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |
| Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа |  |  |  |  |  |  | Управление финансов администрации МО «Майкопский район», Управление культуры администрации МО «Майкопский район», Сельские поселения: -МО «Каменномосткое сельское поселение», -МО «Тимирязевское сельское поселение», -МО «Тульское сельское поселение», Управление ЖКХ, ТЭК, строительства, транспорта и связи администрации МО «Майкопский район» |
| Строительство СДК в п. Каменномостком 600 мест МО «Каменномосткое сельское поселение» |  | 2017г, | 90000,0 | 9000,0 |  |  |  |
| Строительство Дома Культуры в п. Шунтук 250мест МО «Тимирязевское сельское поселение» |  | 2019г. | 50000,0 | 5000,0 |  |  |  |
| Строительство СДК п. Тульский 200 мест МО «Тульское сельское поселение» |  | 2020г | 32000,0 | 3200,0 |  |  |  |
| ВСЕГО: 1050 мест |  |  | 172000,0 | 17200,0 |  |  |
| 5.Развитие газификации в сельской местности. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей (км.) |  | Срок исполнения | Объем финансового обеспечения всего:(тыс.руб) | За счет бюджета сельских поселений (тыс.руб.) | Внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | Ответственный исполнитель |
| Распределительные газопроводы низкого давления в левобережной части ст. Абадзехской Майкопского района (бывший х. Шевченко) Протяженность 4,94км. |  | 2014г. (переходящий) | 6488,52 | 648,85 | 1999,57 |  | Управление финансов администрации МО «Майкопский район», Управление ЖКХ, ТЭК, строительства, транспорта и связи, Управление сельского хозяйства МО «Майкопский район», сельские поселения: -МО «Абадзехское сельское поселение», -МО «Кужорское сельское поселение», -МО «Побединское сельское поселение» -МО «Каменномосткое сельское поселение», -МО «Тульское сельское поселение» Управление сельского хозяйства администрации МО «Майкопский район», - МО «Краснооктябрьское сельское поселение». |
| Строительство газораспределительной сети низкого давления по ул. Прямой, Восточной в п. Трехречный МО «Кужорское с/п» Протяженность 1,175км |  | 2014г. | 729,436 | 72,944 | 224,79 |  |  |
| Строительство сетей газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов х. Веселый Майкопского района РА МО «Абадзехское сельское поселение» Протяженность 3,68 км. |  | 2014г | 3919,31 | 391,93 | 1207,82 |  |  |
| Газоснабжение правобережной части ст. Абадзехской Майкопского района Республики Адыгея Протяженность всего: 44,865км. Стоимость объекта 80469,49тыс.руб. |  | 2014г.- 8,250м. 2015г.- 9000м. 2016г-13800м. 2017г.-13815м. | 12428,69 17017,74 25497,60 25525,46 | 1242,87 1701,77 2549,76 2552,54 | 3870,65 5244,37 7696,90 7705,37 |  |  |
| Строительство распределительных газопроводов низкого давления «Горка» п. Каменномосткий Майкопского района Протяженность 24,265км. Стоимость объекта 43000,0 тыс.руб. |  | 2014г.-7,82м. 2015г.-9,000м. 2016г-.7,445м. | 13435,194 15948,90 13615,906 | 1368,216 1594,89 1361,59 | 4115,392 4944,14 4110,23 |  |  |
| Распределительный газопровод низкого давления по ул. Ленина в ст. Курджипской Майкопского района Протяженность 1,251км |  | 2015г. | 1028,48 | 102,85 | 318,89 |  |  |
| Распределительный газопровод низкого давления по ул. Ленина, ул. Школьная. Ул. Титова в ст. Курджипской Майкопского района РА Протяженность 2,303км |  | 2015г. | 2280,75 | 228,08 | 707,05 |  |  |
| Строительство газораспределительной сети низкого давления жилого микрорайона «Бытовик» п. Табачный Майкопского района РА Протяженность 2,665км. |  | 2016г. | 5644,64 | 564,46 | 1739,51 |  |  |
| Строительство: «Газораспределительной сети низкого давления жилого микрорайона (бывшее С/Т «Радуга» п. Табачный Майкопского района РА Протяженность объекта 4,421км. |  | 2016г. | 5105,14 | 510,51 | 1573,26 |  |  |
| Распределительные газопроводы низкого давления по ул. Ленина, ул. Костикова, ул. Гоголя и ул. Набережной в ст. Курджипской Майкопского района Протяженность объекта 5,496км. |  | 2016г. | 6387,46 | 638,74 | 1968,43 |  |  |
| Строительство газопровода низкого давления по п. Победа МО «Каменномосткое сельское поселение» Протяженность 15,0 км |  | 2016 | 15000,0 | 1500,0 | 4622,55 |  |  |
| Строительство распределительного газопровода низкого давления микрорайон «Южный» МО «Тульское сельское поселение» Протяженность 2,4км. |  | 2016 | 3900,0 | 390,0 | 1201,86 |  |  |
| Строительство газопровода низкого давления по микрорайону «Центр» и «Забелая» МО «Каменномосткое сельское поселение» Протяженность 34,0км. |  | 2017г 10000м 2018г-10000м 2019г.-14000м | 17647,0 17647,0 24706,0 | 1764,70 1764,70 2470,60 | 4411,75 4411,75 6176,50 |  |  |
| Распределительный газопровод низкого давления х. Красный Мост Майкопского района Протяженность 0,971 км |  | 2017г | 1618,31 | 161,83 | 498,73 |  |  |
| Распределительные газопроводы низкого давления «Северный» п. «Удобный» МО «Побединское сельское поселение» Протяженность 1,100км. |  | 2017г. | 2200,0 | 220,0 | 677,90 |  |  |
| Строительство распределительного газопровода низкого давления ул. Дачная МО «Тульское сельское поселение» Протяженность 2,0км |  | 2017г. | 2600,0 | 260,0 | 801,25 |  |  |
| Строительство газопровода низкого давления в ст. Севастопольская МО «Абадзехское сельское поселение» Протяженность 26,0км. |  | 2018г.-10000м 2019г.-10000м 2020г- 6000м | 13000,0 13000,0 7800,0 | 1300,0 1300,0 780,0 | 3250,0 3250,0 1950,0 |  |  |
| Строительство газопровода низкого давления в ст. Новосвободная МО «Абадзехское сельское поселение» Протяженность 30,0 км. |  | 2018г.-10000м 2019г-10000м 2020г-10000м | 13000,0 13000,0 13000,0 | 1300,0 1300,0 1300,0 | 3250,0 3250,0 3250,0 |  |  |
| ВСЕГО: 206,532 км. |  |  | 313171,536 | 31341,83 | 89316,80 |  |  |
| 6. Развитие водоснабжения в сельской местности. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в действие локальных водопроводов (км) |  | Срок исполнения | Объем финансового обеспечения всего:(тыс.руб) | За счет бюджета сельских поселений (тыс.руб.) | Внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | Ответственный исполнитель |
| Строительство водопроводной сети в хут. Шунтук Майкопского района по ул. Свердлова, ул. Павлова, ул. 40 лет Октября. протяженность 3100м МО «Тимирязевское сельское поселение» |  | 2014г. | 4152,69 | 415,27 | 539,01 |  | Управление ЖКХ, ТЭК, строительства, транспорта и связи администрации МО «Майкопский район» Управление сельского хозяйства администрации МО «Майкопский район», Сельские поселения МО «Майкопский район» -МО «Тимирязевское сельское поселение» -МО «Абадзехское сельское поселение» -МО «Каменномосткое сельское поселение» -МО «Кужорское сельское поселение» -МО «Побединское сельское поселение» -МО «Краснооктябрьское сельское поселение» -МО «Даховское сельское поселение» -МО «Кировское сельское поселение» -МО «Тульское сельское поселение» Управление ЖКХ, ТЭК, строительства, транспорта и связи администрации МО «Майкопский район» Управление сельского хозяйства администрации МО «Майкопский район», Сельские поселения МО «Майкопский район» -МО «Тимирязевское сельское поселение» -МО «Абадзехское сельское поселение» -МО «Каменномосткое сельское поселение» -МО «Кужорское сельское поселение» -МО «Побединское сельское поселение» -МО «Краснооктябрьское сельское поселение» -МО «Даховское сельское поселение» -МО «Кировское сельское поселение» -МО «Тульское сельское поселение» |
| Строительство водопроводной сети в х. Веселый МО «Абадзехское сельское поселение» Майкопского района. Протяженность 3700м |  | 2014г | 5908,983 | 590,90 | 766,323 |  |  |
| Разводящие сети низкого давления водопровода микрорайона «Соцгородок» п. Каменномосткого, Майкопского района РА Протяженность 6,605 км. Стоимость объекта 10904,17 тыс.руб. |  | 2014г.-2000м. 2015г.-4,605м. | 2190,10 8714,07 | 284,71 1132,82 | 218,58 869,658 |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей с расширением п. Тульского, Майкопского района, Республики Адыгея 73,0 км. стоимость объекта 162794,66 тыс .руб. |  | 2015г.-4309м. 2016г.- 13758м. 2017г.-13758м. 2018г.-13758м. 2019г.- 13758м. 2020г.-13759м. | 9596,19 30639,20 30639,20 30639,20 30639,20 30641,67 | 2205,20 7040,89 7040,89 7040,89 7040,89 7041,46 | - - - - - - |  |  |
| II этап объекта «Строительство водопроводной сети в х. Шунтук Майкопского района по ул. Свердлова, ул. Павлова, ул. 40 лет Октября (п. Мичурина» 4,3275км |  | 2016г | 5587,23 | 558,72 | 725,23 |  |  |
| Строительство водопроводной сети в п. Удобный. Район новой жилой застройки Гагарина (продолжение) МО «Побединское сельское поселение 4км. |  | 2016г | 6000,0 | 600,0 | 778,0 |  |  |
| Строительство водоснабжения ст. Даховская МО «Даховское сельское поселение» Протяженность 2,3км |  | 2016г. | 2300,0 | 230,0 | 298,54 |  |  |
| Строительство водопроводной сети в микр. Прохладненский, п. Каменномосткого МО «Каменномосткое сельское поселение 2,887км |  | 2016г | 2708,63 | 270,86 | 351,58 |  |  |
| Строительство водопроводных сетей микрорайон «Южный» МО «Тульское сельское поселение» 2,0 км. |  | 2016 | 3300,0 | 330,0 | 428,23 |  |  |
| Строительство водопровода п. Совхозный МО«Побединское сельское поселение» Протяженность 2,4км. |  | 2017г. | 5823,35 | 582,33 | 755,88 |  |  |
| Строительство водопроводных сетей ул. Дачная МО «Тульское сельское поселение» Протяженность 2км |  | 2017г | 2200,0 | 220,0 | 285,56 |  |  |
| Строительство водоснабжения ст. Абадзехской МО «Абадзехское сельское поселение» Протяженность 2,3км |  | 2017г | 2300,0 | 230,0 | 298,54 |  |  |
| Строительство разводящих сетей водопровода по микрорайону «Горка» МО«Каменномосткое сельское поселение» Протяженность 25км. |  | 2018г. | 38000,0 | 3800,0 | 4940,0 |  |  |
| Строительство разводящих сетей водопровода по микрорайону «Центр» и «Забелая» Стоимость объекта 60000,0тыс.руб. МО«Каменномосткое сельское поселение» Протяженность 58,0км. |  | 2018г.20000м 2019г.18000м 2020г-20000м | 20689,6 18620,0 20690,4 | 2068,8 1862,0 2069,0 | 2689,6 2420,6 2689,7 |  |  |
| Строительство водопроводных сетей х. Грозный МО «Побединское сельское поселение» Протяженность 2,2 км. |  | 2019г. | 6500,0 | 650,0 | 845,0 |  |  |
| Строительство водопроводных сетей х. 17 лет Октября МО«Кировское сельское поселение» Протяженность 4,5км. |  | 2019г. | 9000,0 | 900,0 | 1170,0 |  |  |
| Строительство водопроводных сетей в ст. Новосвободная МО«Абадзехское сельское поселение» Протяженность 12,5 км. |  | 2019г. | 12500,0 | 1250,0 | 1625,0 |  |  |
| Строительство водопроводных сетей х. Вольный МО «Красноульское сельское поселение» Протяженность 2,5км. |  | 2020г. | 2500,0 | 250,0 | 325,0 |  |  |
| Строительство разводящих водопроводных сетей п. Победа МО«Побединское сельское поселение» Протяженость 15,0 км. |  | 2020г. | 15000,0 | 1500,0 | 1950,0 |  |  |
| Строительство разводящих водопроводных сетей п. Усть-Сахрай МО«Даховское сельское поселение» Протяженность 1,4 км. |  | 2020г. | 1400,0 | 140,0 | 182,0 |  |  |
| ВСЕГО: 229,8195 км. |  |  | 358879,713 | 57345,63 | 25152,03 |  |  |
| 7.Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности. |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексная застройка под компактную жилищную застройку | Срок исполнения |  | Объем финансового обеспечения всего:(тыс.руб) | За счет бюджета сельских поселений (тыс.руб.) | Внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | Ответственный исполнитель |
| мплексная застройка «Соцгородок» х. Грозный МО «Побединское сельское поселение» стоимость -80000,0 тыс.руб. - строительство детского сада -строительство ФПА -строительство спортивно-оздоровительного комплекса со спортивной площадкой | 2017г. 2018г. 2018г. |  | 50000,0 10000,0 20000,0 | 5000,0 1000,0 2000,0 |  |  | Управление финансов администрации МО «Майкопский район», Управление сельского хозяйства муниципального образования «Майкопский район», Управление ЖКХ, ТЭК, строительства, транспорта и связи администрации МО «Майкопский район», МО «Побединское сельское поселение» |
| ВСЕГО: 1 проект |  |  | 80000,0 | 8000,0 |  |  |  |
| 8. Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. |  |  |  |  |  |  | МО «Майкопский район» |
| Строительство детской игровой площадки х. Шунтук на 50 мест | 2017г. |  | 3333,3 | 166,665 | 1166,655 |  | МО «Тимирязевское сельское поселение» |
| Строительство детской игровой площадки х. Подгорный на 50 мест | 2017г. |  | 3333,3 | 166,665 | 1166,655 |  |  |
| Всего: 100 мест |  |  | 6666,3 | 333,33 | 2333,31 |  |  |
| 9.Строительство и реконструкции автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция подъездной дороги в п. Тульском, ул. Ленина от ул. Садовая до ул. Московской к МБДОУ №2 «Жемчужина» (детский сад), 1км. | 2015г. |  | 15215,0 | 380,37 |  |  | Управление финансов администрации МО «Майкопский район», Управление сельского хозяйства муниципального образования «Майкопский район», Управление ЖКХ, ТЭК, строительства, транспорта и связи администрации МО «Майкопский район», МО «Тульское сельское поселение». |
| Реконструкция подъездной дороги в п. Тульском, ул. Ленина, ул. Танюкова, ул. Гагарина к зданию МО «Майкопский район» администрации Тульского сельского поселения, 4 км. | 2016г. |  | 64398 | 1609,95 |  |  |  |
| Реконструкция подъездной дороги в п. Тульском, ул. Танюкова-Первомайская, к СОШ №1, №16, 3км. | 2016г. |  | 48298,0 | 1207,45 |  |  | Управление финансов администрации МО «Майкопский район», Управление сельского хозяйства муниципального образования «Майкопский район», Управление ЖКХ, ТЭК, строительства, транспорта и связи администрации МО «Майкопский район», МО «Тульское сельское поселение». |
| Реконструкция подъездной дороги к канализационно-насосной станции п. Тульский (съезд с ул. Ленина), 1км. | 2016 |  | 16100,0 | 402,5 |  |  | Управление финансов администрации МО «Майкопский район», Управление сельского хозяйства муниципального образования «Майкопский район», Управление ЖКХ, ТЭК, строительства, транспорта и связи администрации МО «Майкопский район», МО «Тульское сельское поселение». |
| Реконструкция подъездной дороги к спортивным сооружениям в п. Тульском ул. Ленина-ул. Революционная к стадиону, 1,5 км. | 2016г. |  | 24150,0 | 603,75 |  |  | Управление финансов администрации МО «Майкопский район», Управление сельского хозяйства муниципального образования «Майкопский район», Управление ЖКХ, ТЭК, строительства, транспорта и связи администрации МО «Майкопский район», МО «Тульское сельское поселение». |
| Реконструкция подъездной дороги в п. Краснооктябрьском, от ул. Советской на ул. Кубанскую к СОШ №2, 0,6 км. | 2016г. |  | 9660,0 | 241,5 |  |  | Управление финансов администрации МО «Майкопский район», Управление сельского хозяйства муниципального образования «Майкопский район», Управление ЖКХ, ТЭК, строительства, транспорта и связи администрации МО «Майкопский район», МО «Краснооктябрьское сельское поселение». |
| Реконструкция подъездной дороги в х. Красная Улька, ул. Новая, 0,4 км. | 2016г. |  | 6440,0 | 161,0 |  |  | Управление финансов администрации МО «Майкопский район», Управление сельского хозяйства муниципального образования «Майкопский район», Управление ЖКХ, ТЭК, строительства, транспорта и связи администрации МО «Майкопский район», МО «Красноульское сельское поселение». |
| Реконструкция подъездной дороги к канализационно-насосной станции п. Тульского (съезд с ул. Ленина),1 км. | 2017г. |  | 17326,0 | 433,15 |  |  | Управление финансов администрации МО «Майкопский район», Управление сельского хозяйства муниципального образования «Майкопский район», Управление ЖКХ, ТЭК, строительства, транспорта и связи администрации МО «Майкопский район», МО «Тульское сельское поселение». |
| Реконструкция подъездной дороги к водозабору, ветеринарной станции по ул. Крайняя- красноармейская в п. Тульском, 3км. | 2017г. |  | 51978,0 | 1299,45 |  |  | Управление финансов администрации МО «Майкопский район», Управление сельского хозяйства муниципального образования «Майкопский район», Управление ЖКХ, ТЭК, строительства, транспорта и связи администрации МО «Майкопский район», МО «Тульское сельское поселение». |
| Реконструкция подъездной дороги к отделению Почты России по ул. Мира-Октябрьская-Школьная-Советская в п. Тульском, 0,7км. | 2017г. |  | 12128,0 | 303,2 |  |  | Управление финансов администрации МО «Майкопский район», Управление сельского хозяйства муниципального образования «Майкопский район», Управление ЖКХ, ТЭК, строительства, транспорта и связи администрации МО «Майкопский район», МО «Тульское сельское поселение». |
| Реконструкция подъездной дороги к административным зданиям администрации и МО «Майкопский район». к поликлинике от ул. Революционная по ул. Комсомольская-Советская в п. Тульском. 1,5 км. | 2017г. |  | 25989,0 | 649,73 |  |  | Управление финансов администрации МО «Майкопский район», Управление сельского хозяйства муниципального образования «Майкопский район», Управление ЖКХ, ТЭК, строительства, транспорта и связи администрации МО «Майкопский район», МО «Тульское сельское поселение». |
| Реконструкция подъездной дороги от въезда в п. Тульский к МКУ «Центральная районная больница» по ул. Танюкова-Энергетиков-Подгорная в п.Тульском , 3,3 км. | 2017г. |  | 57176,0 | 1429,4 |  |  | Управление финансов администрации МО «Майкопский район», Управление сельского хозяйства муниципального образования «Майкопский район», Управление ЖКХ, ТЭК, строительства, транспорта и связи администрации МО «Майкопский район», МО «Тульское сельское поселение». |
| Реконструкция подъездной дороги к рынку ООО «Виктория» административным зданиям (Росреестр), 0,6км. | 2017г. |  | 10396,0 | 259,9 |  |  | Управление финансов администрации МО «Майкопский район», Управление сельского хозяйства муниципального образования «Майкопский район», Управление ЖКХ, ТЭК, строительства, транспорта и связи администрации МО «Майкопский район», МО «Тульское сельское поселение». |
| Реконструкция подъездной дороги к гаражам МКУ «Центральная районная больница» по ул. Крайняя-Подгорная-Энергетиков в п. Тульском, 1,5км. | 2017г. |  | 25989,0 | 649,73 |  |  | Управление финансов администрации МО «Майкопский район», Управление сельского хозяйства муниципального образования «Майкопский район», Управление ЖКХ, ТЭК, строительства, транспорта и связи администрации МО «Майкопский район», МО «Тульское сельское поселение». |
| Реконструкция подъездной дороги в х.Северо Восточные Сады (Дом Культуры), 0,2км. | 2017г. |  | 3466,0 | 86,65 |  |  | Управление финансов администрации МО «Майкопский район», Управление сельского хозяйства муниципального образования «Майкопский район», Управление ЖКХ, ТЭК, строительства, транспорта и связи администрации МО «Майкопский район», МО «Кировское сельское поселение». |
| Реконструкция подъездной дороги в х. Северо Восточные Сады (Стадион), 0,2 км. | 2017г. |  | 3466,0 | 86,65 |  |  | Управление финансов администрации МО «Майкопский район», Управление сельского хозяйства муниципального образования «Майкопский район», Управление ЖКХ, ТЭК, строительства, транспорта и связи администрации МО «Майкопский район», МО «Кировское сельское поселение». |
| Реконструкция подъездной дороги в х.Красная Улька,ул. Новая, 0,4км. | 2017г. |  | 6930,0 | 173,25 |  |  | Управление финансов администрации МО «Майкопский район», Управление сельского хозяйства муниципального образования «Майкопский район», Управление ЖКХ, ТЭК, строительства, транспорта и связи администрации МО «Майкопский район», МО «Красноульское сельское поселение». |
| Реконструкция подъездной дороги в п. Совхозный. Ул. Пушкина ДОУ №54, 0,5 км. | 2017 г. |  | 8663,0 | 216,57 |  |  | Управление финансов администрации МО «Майкопский район», Управление сельского хозяйства муниципального образования «Майкопский район», Управление ЖКХ, ТЭК, строительства, транспорта и связи администрации МО «Майкопский район», МО «Побединское сельское поселение». |
| Всего: 24,4км. |  |  | 407768,0 | 10194,2 |  |  |  |
| ИТОГО по Программе: |  |  | 1729018,989 | 159290,01 | 133047,423 |  |  |

Руководитель управления сельского хозяйства администрации МО «Майкопский район»                                                           В.Морозов

Разработчик Программы - Управление сельского хозяйства администрации МО «Майкопский район»