Приложение №3

К программе «Устойчивое развитие сельских территорий

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года

МО «Майкопский район»

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы

и на период до 2020 года МО «Майкопский район»»

|  | Ед.измер. | I этап всего | В том числе: |  |  |  | II этап- всего | В том числе: |  |  | Всего 2014- 2020 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| Приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе | Кв.м. | 1112 | 33 | 360 | 336 | 383 | 1240 | 408 | 412 | 420 | 2352 |
| Ввод в действие образовательных учреждений | уч. мест | 360 | - | - | - | 360 | 90 | - | - | 90 | 450 |
| Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов | единиц | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | единиц | 2 | - | - | - | 2 | - |  | - | - | 2 |
| Ввод в действие учреждений культурно–досугового типа | мест | 600 | - | - | - | 600 | 450 | - | 250 | 200 | 1050 |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей | км. | 126,532 | 25,865 | 21,554 | 51,227 | 27,886 | 80,0 | 30,0 | 34,0 | 16,0 | 206,532 |
| Ввод в действие локальных водопроводов | км | 67,4445 | 8,8 | 8,914 | 29,2725 | 20,458 | 162,375 | 58,758 | 50,958 | 52,659 | 229,8195 |
| Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | единиц | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Реализация проектов инициатив граждан, проживающих в сельской местности | мест | 100 |  |  |  | 100 | - | - | - | - | 100 |
| Строительство и реконструкции автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | км. | 24,4 | - | 1 | 10,5 | 12,9 | - | - | - |  | 24,4 |

Руководитель управления сельского

хозяйства МО «Майкопский район»                                                                                                     В.Морозов